**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2106**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 26 апреля 2023 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы за 2022 год**

Рассмотрев письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2023 года № 01-11/755 о направлении в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» на утверждение Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики отчетов об исполнении в 2022 году ряда государственных целевых программ, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы (далее – Государственная программа) начала свое действие в 2021 году. В соответствии с данной Программой предусмотрено поэтапное пропорциональное финансирование мероприятий, направленных на лесовосстановление коренных лесов на территории Приднестровской Молдавской Республики.

В соответствии с действующей редакцией Государственной программы реализацию Государственной программы осуществляют Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и государственное унитарное предприятие «Приднестровье-лес», однако в соответствии с представленной информацией реализация мероприятий, предусмотренных Государственной программой, осуществлялась Управлением лесных ресурсов Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики.

Так, в соответствии с Государственной программой в 2021 году планировалось приобретение механизмов и техники на сумму   
1 054 000 рублей, а в последующие годы планировалось проведение пропорциональных лесовосстановительных работ с ежегодным финансированием в размере 1 080 909 рублей.

Согласно представленной ниже таблице Государственной программой было определено направление расходования средств программы на приобретение следующих видов техники.

Таблица

Приобретение машин и механизмов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость  за единицу, руб. | Количество, единица | Общая стоимость, руб. |
| 1. | Трактор МТЗ-82 | 341 000 | 2 | 682 000 |
| 2. | Мульчер МЛ-1,5 | 77 500 | 2 | 155 000 |
| 3. | Механизм для понижения пней ДЭМ-121 | 108 500 | 2 | 217 000 |
| Итого | | |  | 1 054 000 |

Вместе с тем в соответствии с представленной информацией   
в 2021 году на реализацию мероприятий Государственной программы из Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики было выделено 128 850 рублей, то есть 17 процентов от плана, при этом направлены данные средства были на приобретение механизма для понижения пней в количестве 1 (одной) единицы, плановая стоимость которого составляла 108 500 рублей. Тут же необходимо отметить, что   
в 2022 году из Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики было выделено 176 150 рублей, что составляет   
16,3 процента от объема планового финансирования по Государственной программе в 2022 году.

В соответствии с представленным отчетом данные средства были потрачены на приобретение машин и механизмов, а именно мульчера   
UM-Forest, притом что Государственной программой планировалось приобретение двух мульчеров МЛ-1,5 общей стоимостью 155 000 рублей.

Касательно проводимых мероприятий по программе необходимо отметить, что, согласно отчету, в 2022 году были проведены сплошные санитарные и лесовосстановительные рубки в спелых и перестойных насаждениях дуба в Каменском, Рашковском и Дубоссарском лесничествах государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес» на площади 5,5 гектара, при этом данных о выходе готовой древесины в отчете не представлено, а сведения по объему выполненных работ по выделам и локациям лесных участков представлены без сравнения с планируемым объемом работ по тем или иным массивам.

Кроме того, необходимо отметить, что в 2022 году объем работ по созданию и выращиванию лесных культур, согласно Государственной программе, должен быть произведен на общей площади не менее 12,5 гектара, фактически объем работ был выполнен на площади 10,6 гектара, что составляет 85 процентов выполнения от планового. При этом, согласно отчету, причинами невыполнения лесохозяйственным государственным унитарным предприятием «Приднестровье-лес» данных мероприятий стали в том числе: отсутствие достаточного количества посадочного и посевного материала (низкий урожай желудя), недостаточная механизация, дефицит трудовых ресурсов, наличие потрав культур дикими кабанами в местах с высокой плотностью.

Таким образом, в 2022 году сумма средств, направленных на реализацию Государственной программы, составила 374 772 рубля:

а) из республиканского бюджета (в рамках государственного заказа на оказание услуг государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес») – 152 674,89 рубля;

б) из средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики – 176 150 рублей;

в) из собственных средств государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес» – 45 948,85 рубля.

Подводя итог анализа по представленному отчету, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики обращает внимание Правительства Приднестровской Молдавской Республики на то, что расходование денежных средств по направлениям и объемам, предусмотренным Государственной программой, должно соответствовать направлениям и объемам, предусмотренным действующим законодательством, а реализацию мероприятий Государственной программы должны обеспечивать указанные в Государственной программе исполнители, что свидетельствует о необходимости своевременного внесения изменений в Государственную программу в случае возникновения необходимости изменения распорядителей, направлений и объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Государственной программой, с учетом складывающихся экономических реалий.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью второй раздела 10 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

3 мая 2023 года

№ 2106