ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2086

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                          26 апреля 2023 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2022 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2022 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2023 года № 01-11/755) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
2018–2027 годов» в целях обеспечения жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа предусматривает решение следующих задач:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При утверждении Программы расчеты стоимости жилых помещений производились на основе параметров Программы «Приобретение и реконструкция жилья для детей-сирот, выпускников учебных заведений», утвержденной в 2010 году, с определением средней стоимости жилья по республике.

Программой на цели приобретения 61 (шестидесяти одного) жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2022 году планировалось выделение из республиканского бюджета денежных средств на сумму 6 083 000 рублей по следующим городам (районам):

– город Тирасполь – 16 (шестнадцать) жилых помещений на сумму 
1 960 000 рублей;

– город Днестровск – 1 (одно) жилое помещение на сумму 
110 000 рублей;

– город Бендеры – 11 (одиннадцать) жилых помещений на сумму 
1 540 000 рублей;

– Слободзейский район и город Слободзея – 12 (двенадцать) жилых помещений на сумму 132 000 рублей;

– Григориопольский район и город Григориополь – 4 (четыре) жилых помещения на сумму 362 000 рублей;

– Дубоссарский район и город Дубоссары – 3 (три) жилых помещения на сумму 360 000 рублей;

– Рыбницкий район и город Рыбница – 13 (тринадцать) жилых помещений на сумму 1 469 000 рублей;

– Каменский район и город Каменка – 1 (одно) жилое помещение на сумму 150 000 рублей.

Подпунктом и) пункта 1 статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год» (далее – Закон) в 2022 году за счет средств республиканского бюджета на финансирование Программы было предусмотрено 9 123 600 рублей, что на 49,9 процентов (3 040 600 рублей) превышает объем запланированного бюджетного финансирования Программы на 2022 год.

По состоянию на 1 января 2022 года количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, по городам (районам) составляло 1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) человек, что на 582 (пятьсот восемьдесят два) человека больше, чем при принятии Программы.

С учетом темпов роста цен на жилые помещения Приложением № 2.18 к Закону первоначально в 2022 году планировалось приобретение 41 (сорока одного) жилого помещения на сумму 9 123 600 рублей по следующим городам и районам:

– город Тирасполь – 9 (девять) жилых помещений на сумму 
2 933 700 рублей;

– город Бендеры – 5 (пять) жилых помещений на сумму 
817 800 рублей;

– Слободзейский район и город Слободзея – 11 (одиннадцать) жилых помещений на сумму 2 106 000 рублей;

– Григориопольский район и город Григориополь – 3 (три) жилых помещения на сумму 493 500 рублей;

– Дубоссарский район и город Дубоссары – 3 (три) жилых помещения на сумму 594 000 рублей;

– Рыбницкий район и город Рыбница – 9 (девять) жилых помещений на сумму 1 914 000 рублей;

– Каменский район и город Каменка – 1 (одно) жилое помещение на сумму 264 600 рублей.

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 
2022 года № 141-ЗИД-VII «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год» в смету расходов на 2022 год были внесены изменения в отношении количества приобретаемых жилых помещений без изменения сумм финансирования, по Каменскому району и городу Каменке (запланировано приобретение 2 (двух) жилых помещений на сумму 
264 600 рублей).

Таким образом, вместо первоначально запланированных к приобретению 41 (сорока одного) жилого помещения было представлено к приобретению 42 (сорок два) жилых помещения на сумму 9 123 600 рублей.

Вышеуказанным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 2022 года № 141-ЗИД-VII в целях ускорения обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приложение № 2.18 к Закону было дополнено нормой, посредством которой исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения республиканского бюджета, на основании обоснованных обращений исполнительного органа государственной власти, ответственного за исполнение Программы, было предоставлено полномочие принимать решения об увеличении количества планируемых к приобретению жилых единиц, изменении стоимости 1 (одного) квадратного метра планируемой к приобретению площади жилья в пределах сумм, не превышающих размер, утвержденный Приложением, с последующим внесением изменений в Закон.

В процессе реализации Программы в 2022 году было приобретено 
39 (тридцать девять) жилых помещений (квартир и жилых домов) по следующим городам и районам:

– город Тирасполь – 8 (восемь) жилых помещений на сумму 
2 790 136 рублей;

– город Бендеры – 5 (пять) жилых помещений на сумму 
816 820 рублей;

– Слободзейский район и город Слободзея – 11 (одиннадцать) жилых помещений на сумму 1 888 175 рублей;

– Григориопольский район и город Григориополь – 3 (три) жилых помещения на сумму 478 800 рублей;

– Дубоссарский район и город Дубоссары – 2 (два) жилых помещения 
на сумму 543 485 рублей;

– Рыбницкий район и город Рыбница – 8 (восемь) жилых помещений на 
сумму 1 688 189 рублей;

– Каменский район и город Каменка – 2 (два) жилых помещения на 
сумму 254 600 рублей.

Итоговое финансирование Программы составило 8 460 205 рублей, или 92,7 процента от запланированного Законом финансирования.

Остаток выделенных бюджетных ассигнований составил 
663 395 рублей. Приобретено на одно жилое помещение меньше, чем было запланировано государственными администрациями города Тирасполя и города Днестровска, Дубоссарского района и города Дубоссары, Рыбницкого района и города Рыбницы, или 3 (три) жилых помещения в общем количестве.

Процент фактического исполнения Программы по приобретению жилых помещений составил 93 процента от запланированного количества.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2022 год, показывает, что программные мероприятия были направлены на реализацию целей обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году было приобретено 39 (тридцать девять) жилых помещений на сумму 8 460 205 рублей.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 6 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 
2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«4» мая 2023 года

№ 2086