**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3198**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2023 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44)
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2022 года № 13-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы» (САЗ 22-1).

Основные мероприятия Программы направлены на проведение работ
по восстановлению и реконструкции объектов мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики, включая мероприятия
по приобретению оборудования и материалов для осуществления указанных работ.

Согласно Плану мероприятий по ремонтно-восстановительным работам объектов мелиоративного комплекса, утвержденному Приложением
к Программе, на 2023 год были запланированы ремонтно-восстановительные работы по 7 (семи) мелиоративным объектам с общей суммой финансирования 71 675 000 рублей.

Источником финансирования мероприятий Программы определен Фонд развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – Фонд), в объемах бюджетного финансирования сметы доходов и расходов Фонда на соответствующий финансовый год.

Согласно основным характеристикам Фонда, утвержденным Приложением № 2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2023 год», в текущей редакции на осуществление поддержки мелиоративного комплекса были предусмотрены расходы по трем направлениям:

а) ремонт объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе ГУП «Республиканские оросительные системы»;

б) приобретение техники и оборудования для ремонта и обслуживания объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе ГУП «Республиканские оросительные системы»;

в) финансирование компенсации государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям ГУП «Республиканские оросительные системы».

В 2023 году из средств Фонда:

а) на ремонт объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе ГУП «Республиканские оросительные системы», согласно утвержденному лимиту в сумме 14 229 184 рублябыло заключено
25 контрактов и выполнены работы на сумму 13 804 562,86 рубля;

б)на приобретение техники и оборудования для ремонта объектов государственной мелиоративной системы, находящихся на балансе
ГУП «Республиканские оросительные системы», согласно утвержденному лимиту финансирования в сумме 12 407 005 рублей заключено 9 контрактов. Мероприятия реализованы на сумму 12 388 217,64 рубля. Все запланированные мероприятия выполнены.

В соответствии со сметой расходования средств Фонда в 2023 году на осуществление поддержки мелиоративного комплекса для обеспечения безаварийной работы объектов государственной мелиоративной системы
был произведен ремонт трансформаторных подстанций на сумму
2 360 103,86 рубля, а также были проведены ремонтно-восстановительные работы на 12 (двенадцати) объектах (ГНС «Бычок» Слободзейского филиала,
ГНС «Чобручи» Слободзейского филиала, ГНС «Спея» Григориопольского филиала, ГНС «Ташлык» Григориопольского филиала, ГНС «Выхватинцы» Рыбницкого филиала, НСП-3А СОС Слободзейского филиала, НСП-3А
остров Турунчук Слободзейкого филиала, НСП-15 Рыбницкого филиала,
ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива, НС-2 Спейской оросительной системы Григориопольского филиала, НСП-10 Григориопольского филиала, мастерские Дубоссарского эксплуатационного участка Григориопольского филиала) с суммой финансирования
26 636 189 рублей.

Фактически профинансировано 25 506 925,50 рубля, что составляет 95,8 процента от плановых показателей сметы Фонда.

При этом в соответствии с Программой в 2023 году были определены
7 (семь) объектов мелиоративного комплекса, на которых планировалось проведение восстановительных работ, из которых фактически только на
3 (трех) объектах велись работы (ГНС «Чобручи», ПНС-3 Григориопольского орошаемого массива Слободзейского филиала, ГНС «Выхватинцы» Рыбницкого филиала). Остальные объекты, работы на которых проводились на основании сметы Фонда, не были поименованы в плане мероприятий Программы на 2023 год. В данной связи объем финансирования программных мероприятий по объектам, включенным в Программу на 2023 год, сложился
в размере 35,6 процента;

в) на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
по оплате потребленных услуг централизованного водоснабжения на цели
орошения государственной мелиоративной системой, оказываемых
ГУП «Республиканские оросительные системы», а именно на покрытие убытков ГУП, связанных с установлением тарифа на услуги на уровне, не обеспечивающем покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной прибыли (рентабельности), согласно утвержденному лимиту на период 2023 года запланирована сумма финансирования 47 600 000 рублей, фактически израсходовано 41 283 500 рублей, в том числе:

1) на выплату заработной платы – 38 778 918 рублей;

2) на оплату электроэнергии – 2 504 582 рубля.

Реализация государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики в 2023 году способствовала:

а) предотвращению выбытия орошаемых площадей;

б) расширению орошаемой площади на 3 тысячи га за год;

в) повышению заинтересованности землепользователей в своевременном выполнении работ по текущему и капитальному ремонту внутрихозяйственных мелиоративных систем, а также повышению заинтересованности в приобретении оросительной техники;

г) развитию орошения за счет частных инвестиций;

д) получению гарантированного урожая основных сельскохозяйственных культур, в том числе за счет высокой урожайности.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 35 главы 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики«Об утверждении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы за 2023 год.

2. Рекомендовать Правительству Приднестровской Молдавской Республики в дальнейшем уделять внимание необходимости планомерного внесения корректировок в государственную целевую программу восстановления и развития мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы в случае необходимости изменения направлений и объемов финансирования мероприятий по ней.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«1» июля 2024 года

№ 3198