ВАА

**«Об утверждении государственной программы**

**«Благоустройство и сохранение мест захоронений**

**Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны»**

**на 2024–2025 годы»**

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

28 декабря 2023 года

№ 430-З-VII

(САЗ 24-1)

Принят Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 21 декабря 2023 года

**Статья 1.** Утвердить государственную программу «Благоустройство
и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы (прилагается).

**Статья 2.** Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

ПРЕЗИДЕНТ В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

28 декабря 2023 года

Приложение к Закону

Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной программы «Благоустройство

и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны»

на 2024–2025 годы»

Государственная программа

«Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза,

полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы

Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы

Паспорт государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование государственнойпрограммы | Государственная программа «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы (далее – Программа) |
| 2. | Сроки реализации Программы | 2024–2025 годы |
| 3. | Основание для разработки Программы | Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2022 года № 100 «О внесении дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2013 года № 15 «Об утверждении Положения, структуры, состава и штата Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 22-10) |
| 4. | Государственный заказчик Программы | Правительство Приднестровской Молдавской Республики |
| 5. | Разработчик Программы | Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики при участии Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики и государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики |
| 6. | Ответственный исполнитель Программы | Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики |
| 7. | Исполнители основных мероприятий Программы | Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики совместно с государственными администрациями городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики |
| 8. | Основная цель Программы | Целью Программы является сохранение и благоустройство мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны |
| 9. | Задачи Программы | Для реализации цели Программы предусматривается решение следующих задач:а) увековечение памяти погибших при защите Отечества, обеспечение сохранности и благоустройство объектов культурного наследия, воинских захоронений, обустройство отдельных территорий, связанных с подвигами погибших при защите Отечества;б) капитальный ремонт, реконструкция, восстановление и благоустройство мест захоронений Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы;в) приведение в надлежащее состояние мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны |
| 10. | Механизм реализации Программы | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики разрабатывают планы реализации мероприятий, назначают сроки выполнения и ответственных должностных лиц.Координацию действий всех государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, а также контроль исполнения заданий Программы осуществляет Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики |
| 11. | Источник и объемы финансированияПрограммы | Источником финансирования Программы является Фонд капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в общем объеме 16518606 рублей Приднестровской Молдавской Республики |

1. Обоснование необходимости принятия Программы

1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов вписала трагические страницы в историю Приднестровья и стала неотъемлемой частью военно-исторического наследия. Сегодня Великая Отечественная война в Приднестровье воспринимается как общая неоспоримая святыня. На государственном уровне предпринимаются меры по увековечиванию памяти павших в годы войны, воспитанию подрастающего поколения на ее героических примерах, осуществляется мемориализация трагических и героических страниц Великой Отечественной войны. Особое значение эта тема имеет в контексте неразрывности судеб России.

Деятельность по увековечиванию памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы признана важнейшей составляющей внешнеполитической, внутриполитической, военно-патриотической и историко-воспитательной деятельности государства.

2. Следует отметить, что, согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2008 года № 393-З-IV «О недвижимых объектах культурного наследия» (САЗ 08-03), захоронения погибших воинов, мемориальные и памятные комплексы, памятники и обелиски, посвященные военно-историческим событиям, не только подлежат государственному учету, но и находятся под охраной государства.

Только в Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики включен
131 (сто тридцать один) военно-мемориальный объект.

Вместе с тем количество объектов, увековечивающих защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, достигает 197 (ста девяноста семи) единиц.

Установленные памятники являются символом непобедимого духа советского народа, важным звеном военно-патриотического воспитания граждан.

Большинство объектов находится в удовлетворительном состоянии. Традиции увековечивания памяти павших особенно ярко проявляются последние два десятилетия в День Победы. Братские могилы, обелиски, памятники приводятся в надлежащее состояние, и в праздничный день во всех населенных пунктах Приднестровской Молдавской Республики проводятся памятные торжественные мероприятия.

3. С 2009 года в Приднестровье начались полномасштабные работы по восстановлению, капитальной реконструкции, ремонту памятников и захоронений, связанных с Великой Отечественной войной.

Деятельность осуществлялась в рамках целевой президентской программы «Восстановление расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики мемориалов, памятников, памятных знаков, могил воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и защитников Приднестровья».

В рамках I этапа было восстановлено свыше 50 (пятидесяти) военно-мемориальных объектов, более 30 (тридцати) братских могил, комплексов были оборудованы автономным освещением, газифицированы «Вечные огни».

Были установлены 12 (двенадцать) бюстов Героев Советского Союза, захороненных на приднестровской земле, и памятники уроженцам нашего края.

В рамках II этапа выполнены работы на 15 (пятнадцати) мемориальных объектах.

4. 2 (два) года Приднестровскую Молдавскую Республику отделяет от знаменательной даты – 80-летия Великой Победы.

Священный долг – продолжить работу по приведению в надлежащее состояние объектов, связанных с мужеством и стойкостью защитников Отечества, увековечивающих память о героических и трагических событиях, произошедших на территории Приднестровья.

Организационной основой выше обозначенной деятельности на государственном уровне станет настоящая Программа.

2. Основные цели, задачи и направления Программы

5. Историко-культурное наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Утрата исторических и культурных ценностей невосполнима и необратима. Любые потери здесь приведут к разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом.

Историко-культурное наследие – один из важных ресурсов, определяющих вектор дальнейшего социально-экономического и социально-культурного развития Приднестровья. Оно имеет фундаментальное значение и составляет основу духовного и интеллектуального потенциала страны.

Велика роль историко-культурного наследия в образовательной и просветительской сфере. В осознании истории и культуры лежит важный аспект патриотической мотивации, нравственного воспитания подрастающих поколений, чувства любви к Родине, уважения к своей национальной культуре и культуре других народов.

6. Главной целью Программы является сохранение и благоустройство мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны.

7. Достижение поставленной в Программе цели предусматривает решение следующих задач:

а) увековечение памяти погибших при защите Отечества, обеспечение сохранности и благоустройство объектов культурного наследия, воинских захоронений, обустройство отдельных территорий, связанных с подвигами погибших при защите Отечества;

б) капитальный ремонт, реконструкция, восстановление и благоустройство мест захоронений Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы;

в) приведение в надлежащее состояние мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны;

г) повышение военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и граждан Приднестровской Молдавской Республики.

8. Программа предполагает осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и благоустройство мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны.

9. Основными направлениями реализации Программы являются:

а) увековечение памяти погибших при защите Отечества;

б) обеспечение сохранности и благоустройство объектов культурного наследия, воинских захоронений;

в) обустройство отдельных территорий, связанных с подвигами погибших при защите Отечества.

3. Оценка социально-экономической эффективности

и последствий реализации Программы

10. Выполнение программных мероприятий позволит за 2 (два) года достичь поставленной цели и обеспечить:

а) проведение ремонтно-реставрационных работ и приведение в надлежащее состояние мест захоронения Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и объектов, посвященных Великой Отечественной войне;

б) осуществление реконструкции, ремонта и благоустройства
23 (двадцати трех) объектов, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики;

в) создание условий для эффективного использования памятников истории и культуры как объектов социальной сферы.

4. Мероприятия Программы и сроки их исполнения

11. Реализация Программы будет осуществляться в течение
2024–2025 годов в два этапа:

а) I этап – 2024 год, является первоначальным этапом по реализации Программы и предполагает проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству на 12 (двенадцати) объектах согласно
Приложению № 1 к настоящей Программе;

б) II этап – 2025 год, является окончательным этапом по реализации Программы и предполагает проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству на 12 (двенадцати) объектах согласно
Приложению № 1 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации основных мероприятий Программы

12. Реализация настоящей Программы осуществляется Министерством обороны Приднестровской Молдавской Республики совместно с государственными администрациями городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики в течение 2024–2025 годов.

13. Механизм реализации основных мероприятий Программы согласно Приложению № 1 к настоящей Программе будет осуществлен посредством:

а) проведения ремонтно-строительных работ, реконструкции, восстановления и благоустройства мест захоронений Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы;

б) приведения в надлежащее состояние мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны;

в) создания условий для эффективного использования памятников истории и культуры.

6. Ресурсное обеспечение Программы

14. Общий объем финансирования Программы составляет
16518606 рублей Приднестровской Молдавской Республики (далее – рублей) за счет средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 2 к настоящей Программе:

а) в 2024 году – 10659267 рублей;

б) в 2025 году – 5859339 рублей.

15. Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программных мероприятий денежных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм их реализации.

При необходимости государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой; вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий, а также включении в нее новых мероприятий.

16. Формирование основных мероприятий Программы, связанных с восстановлением, капитальной реконструкцией или ремонтом объектов, предусматривается в законе о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в составе направлений расходования средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Права и обязанности ответственного исполнителя и

соисполнителя Программы

17. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей;

б) организует реализацию Программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации Программы, разрабатывает изменения для внесения в Программу в соответствии с установленными Программой требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) представляет по запросу Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

г) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики;

д) проводит оценку эффективности мероприятий Программы;

е) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

ж) рекомендует соисполнителям Программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики.

18. Соисполнитель:

а) обеспечивает согласование проекта Программы, реализацию Программы, в которой предполагается участие;

б) осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивает на местах информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета и доклада;

г) представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы в Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы;

д) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета и доклада;

е) представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

8. Порядок осуществления контроля за реализацией

программных мероприятий и оценки их эффективности

19. На основании данной Программы каждая государственная администрация города (района) Приднестровской Молдавской Республики разрабатывает план реализации мероприятий, назначает сроки выполнения и ответственных физических и юридических лиц.

20. Координацию действий всех государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, а также контроль исполнения заданий Программы осуществляет Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Контроль включает в себя представление государственными администрациями городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики отчета раз в 6 (шесть) месяцев о реализации программных мероприятий и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров (соглашений), представляемого в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

21. Отчеты об исполнении Программы за истекший год и о конечных результатах исполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации представляются в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Приднестровской Молдавской Республики, определяющим (устанавливающим) общие принципы построения и функционирования бюджетной системы Приднестровской Молдавской Республики.

9. Критерии оценки эффективности реализации Программы

22. Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели: количество благоустроенных мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

Расчет показателей производится по следующей формуле:

К = К2024+K2025, где:

К2024 – количество благоустроенных мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и объектов, посвященных Великой Отечественной войне, в 2024 году;

К2025 – количество благоустроенных мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и объектов, посвященных Великой Отечественной войне, в 2025 году.