**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4039**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 2 июля 2025 года

**Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2024 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на   
2019–2024 годы (далее по тексту – Программа) за весь период ее действия, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Программой на 2019–2024 годы запланированы мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ на 31 объекте. Общий объем запланированного финансирования составил 14 850 420 рублей (республиканский бюджет – 14 823 420 рублей, местный бюджет –   
27 000 рублей).

За весь период действия Программы осуществлены мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ на 29 объектах на общую сумму 14 145 102 рубля (95,3 процента), из них профинансировано   
12 669 434 рубля (85,3 процента) (за счет республиканского бюджета 12 649 485 рублей, за счет местного бюджета 19 949 рублей), из которых:

а) государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 4 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил 130 000 рублей (республиканский бюджет –   
109 000 рублей, местный бюджет – 21 000 рублей).

Фактически ремонтно-восстановительные работы выполнены   
на 3 объектах и профинансированы на общую сумму 79 105 рублей, что составляет 60,9 процента от предусмотренного объема финансирования;

б) государственная администрация города Бендеры – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 6 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил   
8 610 420 рублей (республиканский бюджет – 8 604 420 рублей, местный бюджет – 6 000 рублей).

Фактически ремонтно-восстановительные работы выполнены   
на 6 объектах и профинансированы на общую сумму 7 123 432 рубля, что составляет 82,7 процента от предусмотренного объема финансирования (из республиканского бюджета 7 117 732 рубля и из местного бюджета   
6 000 рублей);

в) государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 3 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил 2 450 000 рублей из республиканского бюджета.

Фактически ремонтно-восстановительные работы выполнены   
на 3 объектах и профинансированы на общую сумму 2 449 921 рубль, что составляет около 100 процентов от предусмотренного объема финансирования;

г) государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 2 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил 495 000 рублей из республиканского бюджета.

Фактически ремонтные работы выполнены на 2 объектах и профинансированы на общую сумму 310 946 рублей, что составляет   
62,8 процента от предусмотренного объема финансирования;

д) государственая администрация Дубоссарского района и города Дубоссары – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 9 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил 1 525 000 рублей из республиканского бюджета.

Фактически ремонтно-восстановительные работы выполнены   
на 9 объектах и профинансированы на общую сумму 1 524 064 рубля, что составляет 99,9 процента от предусмотренного объема финансирования;

е) государственная администрации Рыбницкого района и города Рыбницы – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 3 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил 1 370 000 рублей из республиканского бюджета.

Фактически ремонтно-восстановительные работы выполнены   
на 3 объектах и профинансированы на общую сумму 999 081 рубль, что составляет 72,9 процента от предусмотренного объема финансирования;

ж) государственная администрация Каменского района и города Каменки – Программой запланированы ремонтно-восстановительные работы на 4 объектах, объем финансирования которых в соответствии с Программой составил 270 000 рублей из республиканского бюджета.

Фактически ремонтно-восстановительные работы выполнены   
на 3 объектах и профинансированы на общую сумму 182 885 рублей, что составляет 67,7 процента от предусмотренного объема финансирования.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2024 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

4 июля 2025 года

№ 4039