**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 14 апреля 2021 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»на 2019–2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год (далее – отчет), представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо
от 12 марта 2020 года № 01-52/40), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики
1 августа 2019 года № 165-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»на 2019–2021 годы» (САЗ 19-21) (далее по тексту – Закон) и направлена на сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, и отдельных зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей, создание условий для эффективного использования и доступа граждан к культурным ценностям.

Первоначально на реализацию мероприятий в 2020 году Программой предусматривалось проведение ремонтно-реставрационных работ на
15 (пятнадцати) объектах. Общий объём запланированного финансирования мероприятий Программы составил 4 311,152 тысяч рублей (из республиканского бюджета 4 305,152 тысяч рублей и 6,0 тысяч рублей из местного бюджета).

Согласно информации, представленной в отчете, работы выполнены на 13 (тринадцати) объектах на сумму 3 339,532 тысяч рублей (из республиканского бюджета 3 333,532 тысяч рублей и 6,0 тысяч рублей из местного бюджета), кредиторская задолженность составила 108,87 тысяч рублей.

 За отчетный период 2020 года в рамках реализации Программы общий объём выполнения от запланированного объема финансирования составил 77,5% (из республиканского бюджета 77,5%; из местного бюджета запланировано 6,0 тысяч рублей – работы выполнены в полном объеме на 100%).

 Исходя из данных, представленных в отчете, из запланированных
15 (пятнадцати) объектов фактически работы были выполнены на
13 (тринадцати) объектах, из них:

а) за счет средств республиканского бюджета:

- г. Бендеры – 3 объекта;

- Слободзейский район и г. Слободзея – 2 объекта;

- Григориопольский район и г. Григориополь – 1 объект;

- Дубоссарский район и г. Дубоссары – 4 объекта;

- Каменский район и г. Каменка – 1 объект;

б) за счет иных источников финансирования:

 - г. Тирасполь, «Мемориальный комплекс Славы» – за счет средств Фонда капитальных вложений;

- г. Рыбница, «Мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» – за счет средств местного бюджета.

Выполнение ремонтно-восстановительных работ на объектах составило 86,7% от запланированных Программой.

На 2 объектах работы не проводились: с. Красный Виноградарь Дубоссарского района «Памятник советским войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (договор в 2020 году не был заключен); г. Каменка Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза
И. Н. Коваля (договор не заключен).

 Ремонтно-реставрационные работы проведены на следующих объектах:

1. «Мемориальный комплекс Славы» (г. Тирасполь).

2. «Мемориал революционной, боевой и трудовой Славы железнодорожников» (г. Бендеры).

3. «Памятник «Черный тюльпан» в память о бендерчанах, погибших в Афганистане» (г. Бендеры).

4. «Исторический военно-мемориальный комплекс «Бендерская крепость» (г. Бендеры).

5. «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (г. Слободзея, ул. Фрунзе).

6. «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (село Чобручи, ул. Ленина).

7. «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (п. Карманово, ул. Полевая, Григориопольский район).

8. «Памятник-стела, установленная в память о погибших защитниках города» (г. Дубоссары).

9. «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (село Гармацкое Дубоссарского района).

10. «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (село Койково Дубоссарского района).

11. «Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (село Дубово Дубоссарского района).

12. «Мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (г. Рыбница).

13. «Дом-музей Героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского (село Рашков Каменского района).

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»на 2019–2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«20» апреля 2021 года

№ 262