**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 13 мая 2021 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на период 2018–2027 годов» за 2020 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период
2018–2027 годов» за 2020 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 27 февраля 2021 года № 01-52/40)
в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов»
(далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года № 89-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» (САЗ 17-18) и направлена на обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот является одной из наиболее актуальных социальных проблем в Приднестровской Молдавской Республике, которая требует решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого подхода.

В целях реализации Программы предусмотрены следующие задачи:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений (квартир) или жилых домов специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Программой на проведение мероприятий в 2020 году планировалось выделение из республиканского бюджета денежных средств на сумму 6 073 500 рублей на приобретение 61 жилого помещения для вышеобозначенных лиц по следующим городам (районам):

- город Тирасполь – 15 жилых помещений на сумму 1 837 500 рублей;

- город Днестровск – 1 жилого помещения на сумму 110 000 рублей;

- город Бендеры – 11 жилых помещений на сумму 1 540 000 рублей;

- город Слободзея и Слободзский район – 12 жилых помещений на сумму 132 000 рублей;

- город Григориополь и Григориопольский район – 4 жилых помещений на сумму 362 000 рублей;

- город Дубоссары и Дубоссарский район – 3 жилых помещений на сумму 360 000 рублей;

- город Рыбница и Рыбницкий район – 14 жилых помещений на сумму 1 582 000 рублей;

- город Каменка и Каменский район – 1 жилого помещения на сумму 150 000 рублей.

Следует отметить, что при утверждении Программы расчеты стоимости жилых помещений производились на основе параметров, взятых из Программы «Приобретение и реконструкция жилья для детей-сирот, выпускников учебных заведений», утвержденной в 2010 году, и Программы капитальных вложений на обеспечение жильем детей-сирот – выпускников учебных заведений, утвержденной в 2011 году, с определением средней стоимости жилья по республике.

В соответствии с подпунктом е) пункта 1 статьи 28 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 19-52) за счет средств республиканского бюджета на финансирование Программы в
2020 году было запланировано 8 321 340 рублей и, в соответствии с Приложением № 18 к вышеназванному Закону, планировалось приобретение 44 жилых единиц.

Следовательно, республиканским бюджетом на 2020 год было предусмотрено на 37,01% или на 2 247 840 рублейбольше от запланированных денежных средств республиканского бюджета, о чем заявлено в объеме бюджетного финансирования Программы на 2020 год.

В дальнейшем в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2020 год» были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми, согласно смете расходов на 2020 год, было запланировано приобретение 48 жилых единиц на общую сумму
8 321 340рублей по следующим городам (районам):

- город Тирасполь – 9 жилых помещений на сумму 1 989 090 рублей;

- город Днестровск – 2 жилых помещения на сумму 221 010 рублей;

- город Бендеры – 9 жилых помещений на сумму 1 261 620 рублей;

- город Слободзея и Слободзский район – 12 жилых помещений на сумму 2 288 970 рублей;

- город Григориополь и Григориопольский район – 3 жилых помещения на сумму 252 000 рублей;

- город Дубоссары и Дубоссарский район – 2 жилых помещения на сумму 363 000 рублей;

- город Рыбница и Рыбницкий район – 11 жилых помещений на сумму 1 945 650 рублей.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что Приложением № 18 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год» в смету расходов Программы на 2020 год были включены все города (районы) республики, за исключением города Каменка и Каменского района.

В рамках реализации Программы в 2020 году фактически были обеспечены жилыми помещениями 48 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходы на финансирование составили 8 013 891 рубль.

Исходя из вышеизложенного, сформированы данные по следующим городам (районам):

- город Тирасполь – 9 жилых помещений на сумму 1 967 829 рублей;

- город Днестровск – 2 жилых помещения на сумму 173 310 рублей;

- город Бендеры – 9 жилых помещений на сумму 1 243 600 рублей;

- город Слободзея и Слободзский район – 12 жилых помещений на сумму 2 180 870 рублей;

- город Григориополь и Григориопольский район – 3 жилых помещения на сумму 251 985 рублей;

- город Дубоссары и Дубоссарский район – 2 жилых помещения на сумму 345 322 рубля;

- город Рыбница и Рыбницкий район – 11 жилых помещений на сумму 1 850 975 рублей.

Из приведенных данных видно, что запланированное количество соответствует фактическому количеству приобретенных жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом образовалась экономия бюджетных ассигнований, что является положительным моментом.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2020 год, демонстрирует, что реализуемые в рамках Программы мероприятия были направлены на достижение поставленных целей и реализацию задач, а именно обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подводя итог вышеуказанного, следует отметить, что в 2020 году было приобретено 48 жилых помещений на сумму 8 013 891 рубль в семи городах (районах) республики, выполнено при этом 100% объема от запланированного количества приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 6 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов»
за 2020 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«14» мая 2021 года

№ 323